# Work Division-NYC Taxi Trip Analytics

Timeline

week meeting

5.5前 代码

5.7前 文档 ppt pre

5.8 pre

项目最核心的“工程思想”不是直接分析原始 trip records，而是先把原始大数据加工成标准化的中间数据表，再在中间表上做分析、预测和展示。这是大数据项目和其他作业的最大区别。

项目本质上是在做：

构建一个基于 PySpark 的可扩展出租车出行分析与需求预测系统，把原始 TLC trip data 处理成可用于时空分析、热点识别和短期预测的结构化结果，并最终展示给用户

也就是从最原始的 trip records 出发，一层一层处理，最后得到：

- 哪些区域最忙

- 什么时间最忙

- 热点怎么变化

- 下一小时/下一时段哪里可能更忙

- 把这些结果用图表或 dashboard 展示出来

这和课上讲的大数据参考架构其实是一致的：
Data Sources → Ingestion Layer → Processing Layer → Storage Layer → Serving / Analytics Layer。课件明确把大数据系统拆成这些层，并说明不同架构模式主要差在 processing 和 storage 的实现方式。

proposal 里也已经写了类似流程：
data ingestion → cleaning/preprocessing → distributed processing → storage → analysis/modeling → visualization/presentation。

所以工作流程可以是：
先明确系统最后长什么样，再一层层划分每层干什么、为什么要有这一层、怎么实现。

# 一、系统概述

系统最终实现可以想成下面这条流水线：

## 第 0 步：原始数据

拿到的是 TLC 的 Yellow Taxi trip data 和 Taxi Zone lookup table。

Yellow Taxi trip data 里有：

- pickup/dropoff 时间

- pickup/dropoff location ID

- trip distance

- fare

- payment type

- passenger count 等

Taxi Zone lookup table 负责把 location ID 翻译成真正的区域名和 borough。

## 第 1 步：读取原始数据

先把很多个月、很多年的 parquet 文件读进 Spark。

## 第 2 步：清理脏数据

比如：

- pickup/dropoff 为空

- 时间异常

- duration <= 0

- distance < 0

- fare < 0

- location ID 非法

清理完之后，得到一份能用于分析的标准数据。

## 第 3 步：数据格式转换

比如：

- 提取 hour / day / weekday / month

- 连接 zone lookup table

- 得到 pickup_zone_name、borough

- 聚合成 zone-hour level table

这个步骤结束后，就不再只是一条一条 trip，而是得到更高级的分析表，例如：

| zone | hour | trip_count | avg_fare | avg_duration | total_revenue |

这张表用于后面分析和预测。

## 第 4 步：做分析

基于上面的聚合表去回答问题：

- 什么时候最忙

- 哪些 zone 最忙

- 哪些路线最常见

- 高峰期怎么变化

- demand 在空间上怎么迁移

## 第 5 步：做预测

例如预测：

- 某个 zone 下一小时 trip count

- 某个 zone 明天某时段 demand

## 第 6 步：展示结果

最后把结果做成：

- 折线图

- 热力图

- zone 排行

- 实际 vs 预测图

- dashboard

# 二、层次划分

大数据课上几个核心原则：

- separation of concerns：ingestion、processing、storage、serving 要解耦

- horizontal scaling 比纵向扩展更重要

- move compute to data

- immutable data / replayability

- architecture choice matters。

如果不分层，最后就会变成：

- 一个 notebook 里 2000 行代码

- 读数据、清洗、分析、预测、画图混在一起

- 组内成员无法协作

- 最后也不像系统

分层之后，每层输入输出都清楚，可以并行开发。

项目可以拆成 6 层：

- Data Source Layer

- Ingestion Layer

- Cleaning & Standardization Layer

- Feature / Aggregation Layer

- Analytics & Forecasting Layer

- Serving / Visualization Layer

数据源层

数据采集层

数据清洗与标准化层

特征提取与聚合层

分析与预测层

服务与可视化层

# 系统结构图

可以把项目画成这样：

Raw TLC Trip Data + Taxi Zone Lookup

↓

1. Ingestion Layer

↓

2. Cleaning / Standardization Layer

↓

3. Enrichment / Feature Layer

↓

4A. Analytics Layer      4B. Forecasting Layer

↓                 ↓

5. Visualization / Dashboard Layer

↓

Final Report + Slides + Demo

再具体一点：

Parquet Trip Files

CSV Lookup Table

↓

Spark Read

↓

Cleaned Trips

↓

Zone-Joined Enriched Trips

↓

Zone-Hour Aggregation Table

↓

┌───────────────┬────────────────┐

│ Temporal/Spatial Analysis │ Demand Forecasting │

└───────────────┴────────────────┘

↓

Charts / Maps / Dashboard / Report

# 三、每一层分别负责什么、怎么实现

referencelink：https://docs.google.com/document/d/1jj2slq9pFXWDmWp8vuSq59vClV4_JqA_XNMwndnf4HM/edit?usp=sharing

## 1. Data Source Layer

这一层是“原料层”。

### 负责什么

负责定义项目到底输入什么数据：

- Primary dataset：NYC TLC Yellow Taxi Trip Records

- Supporting reference table：Taxi Zone Lookup Table

proposal 里已经把这两个角色写出来了：
一个是主数据集，一个是辅助空间映射表。

### 为什么需要这一层

把数据范围定死，如果同时做：

- Yellow

- Green

- HVFHV

范围会变得很大，所以可以先把 Yellow Taxi 作为主线。

### 怎么实现

最简单的目录结构可以是：

data/

raw/

yellow_tripdata_2024-01.parquet

yellow_tripdata_2024-02.parquet

...

lookup/

taxi_zone_lookup.csv

可以写一个配置文件，定义：

- raw data path

- lookup table path

- output path

后面所有脚本都读同一套路径。

## 2. Ingestion Layer

这一层是“把数据读进系统”。

课件中大数据参考层里，ingestion layer 负责 identify、filter、validate、transform 等前置处理。

### 负责什么

- 批量读取多个月份 parquet 文件

- 统一列名

- 读取 lookup table

- 初步检查 schema

- 形成一个“原始 Spark DataFrame”

### 为什么需要这一层

因为原始数据通常分很多文件，不能每次分析都手动一个个读。
这一层的任务是把“很多文件”变成“一个逻辑上的数据集”。

### 怎么实现

用 PySpark ：

df = spark.read.parquet("data/raw/*.parquet")

zones = spark.read.option("header", True).csv("data/lookup/taxi_zone_lookup.csv")

### 这一层的输出

输出两个 DataFrame：

- raw_trips_df

- zones_df

注意：这一层先不做太多业务逻辑，主要是把数据接进来。

## 3. Cleaning & Standardization Layer

这一层是“把原始数据变成干净、统一的数据”。

### 负责什么

做所有通用清洗：

- 删除空 pickup/dropoff

- 删除无效时间

- 删除 duration <= 0 的记录

- 删除 trip_distance < 0

- 删除总费用明显非法的记录

- 统一 timestamp 类型

- 统一 location ID 类型

- 去掉明显重复值

- 做基础数据质量统计

### 为什么需要这层

如果这层做不好，后面所有分析都会错：

- 热点会偏

- duration 会乱

- forecast 训练集会脏

### 怎么实现

通常做下面几类操作：

#### 时间字段处理

把 pickup/dropoff 转成 timestamp，并构造 trip duration：

df = df.withColumn("pickup_ts", to_timestamp("tpep_pickup_datetime")) \

.withColumn("dropoff_ts", to_timestamp("tpep_dropoff_datetime")) \

.withColumn("trip_duration_min",

(col("dropoff_ts").cast("long") - col("pickup_ts").cast("long")) / 60.0)

#### 过滤异常值

df = df.filter(col("PULocationID").isNotNull()) \

.filter(col("DOLocationID").isNotNull()) \

.filter(col("trip_duration_min") > 0) \

.filter(col("trip_distance") >= 0)

#### 类型标准化

确保：

- location ID 是 int

- fare 是 double

- passenger_count 是 int

### 这一层的输出

输出一份标准化后的数据，例如：

- cleaned_trips_df

- 写到 data/processed/cleaned_trips/

建议用 Parquet 存。课件明确说 Parquet 对分析类任务非常适合，因为是列式存储，支持 column pruning 和 predicate pushdown，对 OLAP 场景 I/O 更小。

## 4. Feature / Aggregation Layer

这一层是整个项目关键“中间层”。

可以把它理解成：把“单条 trip 数据”变成“适合分析和预测的表”。

### 负责什么

- join Taxi Zone Lookup Table

- 构造时间特征

- 构造空间特征

- 构造 zone-hour level aggregation

- 为 forecasting 生成特征表

### 为什么需要这层

因为分析和预测都不适合直接在“单条 trip”层面做。

比如要预测 demand，不是预测某一条 trip，而是预测：

- zone 在某小时有多少 trips

所以必须先聚合成 zone-hour table。

### 怎么实现

#### 第一步：join zone lookup

把 PULocationID 和 lookup table 连起来。

可能会做两次 join：

- pickup zone

- dropoff zone

至少 pickup zone 是必须的。

#### 第二步：构造时间特征

从 pickup_ts 里提取：

- year

- month

- day

- hour

- weekday

- weekend flag

#### 第三步：做聚合

最核心的一张表建议是：

zone_hour_features

字段可以包括：

- pickup_zone

- borough

- date

- hour

- trip_count

- avg_trip_distance

- avg_trip_duration

- avg_fare

- total_fare

- avg_passenger_count

### 这一层为什么适合 Spark

因为这层主要是 groupBy / agg / join，而这正是 DataFrame API 的核心强项。
课件里 DataFrame 强调：

- project

- filter

- aggregate

- join

- UDF
这些都是 DSL for common tasks。

DataFrame API 也比底层 RDD 更适合这种 structured analytics。

### 这一层的输出

至少建议输出两张表：

- trip_enriched_df

- zone_hour_features_df

写成 parquet，例如：

data/processed/trip_enriched/

data/processed/zone_hour_features/

## 5. Analytics & Forecasting Layer

这是“用数据产生 insight”的层。

proposal 已经明确写了三大块：

- temporal analysis

- spatial analysis

- spatiotemporal analysis

- 最后再做 demand forecasting。

可以拆成两部分理解。

### 5A. Analytics 子层

#### 负责什么

做所有解释性分析：

##### 时间分析

- 每小时需求

- 周末 vs 工作日

- 月度趋势

- 高峰时段

##### 空间分析

- 热门 pickup zones

- 热门 dropoff zones

- borough 对比

- 热门路线

##### 时空分析

- 某 zone 在一天中的变化

- 热点在早晚高峰怎么迁移

- 哪些商业区/住宅区模式不同

#### 怎么实现

主要就是在 zone_hour_features_df 上继续 groupBy、orderBy、窗口分析。

课件在 Spark DataFrames Part 2 里也专门讲了 aggregations 和 window functions。

### 5B. Forecasting 子层

#### 负责什么

预测未来 demand。

不要定义得太复杂，可以是：预测某个 pickup zone 在下一小时的 trip_count

### 可以用什么特征

- hour

- weekday

- month

- borough

- lag_1h

- lag_24h

- rolling_mean_3h

- rolling_mean_24h

### 模型怎么做

建议两层就够：

#### baseline

- historical average

- same zone + same hour average

#### 正式模型

- linear regression

- random forest

- xgboost（如果你们会）

- 也可以只做一个 Spark ML 或 sklearn 模型

### 这一层不要做什么

不要直接做特别重的深度学习。
因为课程的重点还是数据工程和大规模处理，不是把模型做复杂。

### 输出

- prediction table

- evaluation metrics

- actual vs predicted curves

## 6. Serving / Visualization Layer

这一层是“把结果交给人看”。

参考架构里这层就是 serving / analytics layer，包括 BI tools、APIs、dashboards、ML outputs。

### 负责什么

- 展示 temporal 图表

- 展示 spatial heatmap

- 展示 spatiotemporal 图

- 展示 forecasting 结果

- 让 final report / demo 更完整

### 怎么实现

#### 方案 A：Jupyter + Plotly / Matplotlib

最简单。

#### 方案 B：Tableau dashboard

更像 business presentation。

#### 方案 C：简单网页

如果有人会前端可以做。

即使不做真正交互式 dashboard，至少也要有：

- 热门区域图

- demand over time

- actual vs forecast

- top routes

# 四、层之间怎么连接

最重要的是理解“每层输入输出”。

## 层与层之间的关系

### 第 1 层输出给第 2 层

- raw parquet files

- zone lookup csv

### 第 2 层输出给第 3 层

- raw Spark DataFrame

### 第 3 层输出给第 4 层

- cleaned standardized trips

### 第 4 层输出给第 5 层

- enriched trips

- zone-hour features

### 第 5 层输出给第 6 层

- analytics results

- prediction results

这样最后就形成一个稳定 pipeline。

# 每层的输入输出总表

可以把整个项目理解成下面这张表：

| 层 | 输入 | 输出 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Source | TLC parquet, zone csv | 原始文件 | 定义数据范围 |
| Ingestion | 原始文件 | raw_trips_df, zones_df | 批量读取 |
| Cleaning | raw_trips_df | cleaned_trips_df | 清洗与标准化 |
| Enrichment/Features | cleaned_trips_df + zones_df | enriched_trips_df, zone_hour_features_df | join + 特征 + 聚合 |
| Analytics | zone_hour_features_df | 分析结果/图表 | 时间/空间/时空规律 |
| Forecasting | zone_hour_features_df | 预测结果 | 短期需求预测 |
| Visualization | analytics + forecasting outputs | dashboard / figures | 展示结果 |

# 五、工作划分

现在把“层”映射到“人”。

## 人 1：Ingestion Engineer

负责：

- 读原始 parquet

- 读 zone lookup

- 建立统一读取脚本

- 定义路径、配置、schema 检查

交付：

- src/ingestion/load_data.py

- schema summary

- raw input README

## 人 2：Cleaning Engineer

负责：

- 所有清洗逻辑

- 时间字段处理

- 异常值过滤

- 数据质量报告

交付：

- src/cleaning/clean_trips.py

- cleaned parquet

- cleaning report

## 人 3：Feature / Spatial Engineer

负责：

- zone join

- 时间特征构造

- zone-hour aggregation

- 中间核心表输出

交付：

- src/features/build_enriched_trips.py

- src/features/build_zone_hour_features.py

## 人 4：Temporal + Analytics Engineer

负责：

- hourly / daily / monthly trends

- weekday vs weekend

- demand patterns

- report 中 temporal insight 部分

交付：

- src/analytics/temporal_analysis.py

- figures

## 人 5：Spatial / Forecasting Engineer

可以二选一：

### 方案 1

只负责 forecasting

### 方案 2

负责 spatial analytics + forecasting

交付：

- src/forecasting/prepare_data.py

- src/forecasting/train_model.py

- src/forecasting/evaluate_model.py

## 人 6：Integration / Visualization / PM

负责：

- 整合 outputs

- 做 dashboard

- 维护 repo 结构

- 统一风格

- 整合 final report 和 slides

交付：

- src/visualization/build_dashboard.py

- final figures

- README

- slides/report draft

# 六、开发推进

总共3 个阶段。

## 阶段 1：底座搭建

先完成：

- ingestion

- cleaning

- zone join

- zone-hour feature table

对应人员：

- 人 1

- 人 2

- 人 3

## 阶段 2：并行开发

当中间表出来后，开始并行：

- temporal analytics

- spatial analytics

- forecasting

对应人员：

- 人 4

- 人 5

- 部分人 3 协助

## 阶段 3：整合展示

最后做：

- dashboard

- report

- slides

- final demo

对应人员：

- 人 6 主导

- 其他人提供内容

# 七、代码目录示例

项目目录可以像这样：

project/

README.md

data/

raw/

lookup/

processed/

src/

ingestion/

load_raw_data.py

cleaning/

clean_trips.py

features/

build_zone_hour_features.py

analytics/

temporal_analysis.py

spatial_analysis.py

spatiotemporal_analysis.py

forecasting/

prepare_training_data.py

train_model.py

evaluate_model.py

visualization/

build_dashboard.py

notebooks/

exploration.ipynb

final_demo.ipynb

outputs/

figures/

tables/

predictions/

report/

final_report.docx

slides.pptx

# 八、项目交付和pre

项目成品

最终应该至少包含这些东西：

## 1. 可重复运行的代码

不是只有 notebook，而是有结构化脚本。

## 2. 处理后的 parquet 输出

证明做了 pipeline。

## 3. 中间表

尤其是 zone_hour_features

## 4. 分析结果

- temporal

- spatial

- spatiotemporal

## 5. forecasting 结果

- baseline

- model

- evaluation

## 6. dashboard / figure set

可用于 presentation

## 7. final report

老师要求写成像业务分析报告。

pre可以包括：

- 数据源是什么

- 如何用 Spark 处理海量 trip records

- 如何清洗并构建 zone-hour feature table

- 发现了哪些时间、空间、时空规律

- 如何做 short-term demand forecasting

- 如何把结果可视化成 dashboard / report

- 为什么这个 workflow 是 scalable 的

# 如何展示“这是 big data project”

老师已经说这个题 common，但因为数据规模值得做。
所以展示时要强调：

- 数据是多月/多年海量 trip records

- 不是单机小表分析，而是 Spark 分布式处理

- 构建了从 raw data 到 analytics/forecasting 的完整 pipeline

- 中间表和特征表支持可扩展分析

- 系统可以扩展到更多月份/更多 taxi 数据

# 九、最小可行版本

如果太复杂，可以做 MVP：

- 用 PySpark 读 Yellow Taxi parquet

- 清洗数据

- join Taxi Zone lookup

- 构造 zone-hour table

- 做 hourly + spatial hotspot analysis

- 做一个 next-hour demand forecasting

- 生成图表和 report

### 可选

- MongoDB 存聚合结果

- 更精致 dashboard

- 多模型对比

- route flow analysis

# 十、待定事项

- 最终只做 Yellow Taxi 还是同时做别的

- 统一的 zone-hour 核心表长什么样

- 6 个人具体认领哪一层